Universidad Peruana Unión

Facultad de Ingeniería y Arquitectura · E.P. de Ingeniería de Sistemas

Investigación V · Sesión 01

INFORME DE EVALUACIÓN CRÍTICA DE RESULTADOS

Sistema open source para la detección temprana de comportamientos anómalos en redes de datos
Rubén Mark Salazar Tocas · Uziel Elias Sauñe Fernandez
Asesores: Ing. Nemias Saboya Ríos · Ing. Fernando Manuel Asin Gómez

Entregable de la Sesión 01. Este documento es el informe de resultados y evaluación crítica; el plan prospectivo de la Sesión 02 está en 07-plan-de-validacion/plan-de-validacion-de-resultados.md.

1 ·  Lo que está listo: qué se abordó de manera objetiva

El producto es un sistema desplegado que detecta comportamiento anómalo y bloquea la IP ofensora en el propio router, validado sobre tráfico real de laboratorio. Toda cifra procede de artefactos verificables; ninguna se transcribe a mano. La evaluación se ordena por los criterios de validez y confiabilidad trabajados en la sesión.

| Criterio de la sesión | Cómo se abordó en este proyecto | Estado |
| --- | --- | --- |
| Validez interna ¿El resultado se debe a lo que decimos, o algo lo contamina? | Nuestros datos se reparten por corrida completa, no al azar: así el modelo no puede reconocer la corrida en vez del ataque. Detectamos una fuga real y la corregimos. | Abordada |
| Validez externa ¿Funcionaría fuera de nuestro laboratorio? | Nuestro modelo se probó con validación cruzada de 5 pliegues y 58 corridas en la red real. Falta una jornada nueva: hasta tenerla no afirmamos que funcione en otra red. | Parcial |
| Confiabilidad Si repetimos la medición, ¿da lo mismo? | Nuestro sistema es determinista: 10 ajustes repetidos dieron el mismo modelo y el mismo umbral. Dos pases completos de validación dieron resultados equivalentes. | Abordada |
| Validez de constructo Lo que medimos, ¿mide lo que decimos? | Nuestras 28 variables están definidas una por una con su fórmula, ventana y fuente, generadas desde el código que corre. Ninguna se describe de memoria. | Abordada |
| α de Cronbach / Kappa ¿Por qué no las usamos? | Nuestro producto no es un cuestionario ni tiene jueces clasificando, así que ninguna de las dos aplica. El Alfa se calculará sobre el SUS, que sí tiene 10 ítems. | Justificado |

ISO/IEC 25010 — características evaluadas con evidencia: adecuación funcional (detecta y bloquea, 88,8 % de detección), eficiencia de desempeño (bloqueo en mediana de 8,0 s), confiabilidad (cero caídas en 58 corridas, determinismo verificado) y seguridad (trazabilidad por SHA-256). Sin evidencia todavía: usabilidad —el SUS está pendiente—, compatibilidad, mantenibilidad y portabilidad.

Ya resuelto en agosto, sin capturar datos nuevos ni reentrenar: intervalos de Wilson en toda proporción y McNemar con corrección de Holm; ablación por capas y comparación de 14 contra 28 variables; diccionario de las 28 variables; dataset, manifiesto y 7 modelos publicados con sus checksums; datasheet, model card y system card; declaración de la selección posterior; validación cruzada y bootstrap.

Resultados medidos:

| Resultado medido | Valor obtenido | Cómo se verificó |
| --- | --- | --- |
| Capacidad discriminante | ROC-AUC 0,974 | Re-puntuando el modelo congelado |
| Detección de ataques genuinos | 88,8 % [83,0 – 92,8] | Evaluación bloqueada de un solo paso, con intervalo de Wilson |
| Respuesta en tiempo real | Bloqueo en mediana de 8,0 s; rango 6,1–13,7 s (n = 8) | 58 corridas con el motor activo; 8 bloqueos con tiempo observable |
| Disponibilidad | Cero caídas registradas; 55 de 58 corridas con verificación explícita | Registro de servicios antes y después de cada corrida |
| Aporte de las variables multicapa | De 66,5 % a 88,8 % de detección, p < 0,001 | Ablación por capas con McNemar exacto |
| Superioridad del modelo elegido | Las 6 comparaciones del OCSVM son significativas | McNemar + corrección de Holm sobre 21 pares |
| Reproducibilidad | Dataset, manifiesto y los 7 modelos publicados y verificables. No es replicabilidad: eso exige datos nuevos y es P-2/P-4 | sha256sum -c · licencias MIT y CC BY 4.0 |

2 ·  Lo que NO está listo

Solo lo que sigue abierto hoy. Lo ya resuelto está en la sección 1 y no se repite aquí. Las cinco están medidas, no supuestas.

|  | Qué falta | Evidencia de que falta | Gravedad |
| --- | --- | --- | --- |
| P-1 | El sistema bloquea tráfico legítimo pesado | En laboratorio se equivoca el 4,71 % de las veces; en operación, 25,81 % y 22,97 %. Una transferencia legítima de 200 Mbit/s bloqueó a un cliente real durante 120 s | Crítica |
| P-2 | El modelo se eligió mirando el examen final (replicabilidad) | Se compararon 7 candidatos sobre el mismo conjunto de prueba y se escogió el mejor. El 88,8 % es un máximo, no una estimación limpia | Crítica |
| P-3 | Nadie ha usado el panel salvo el equipo (pertinencia) | El instrumento SUS está preparado, pero el archivo de respuestas tiene 0 filas: no se ha aplicado | Alta |
| P-4 | No se sabe si funciona en otra jornada (replicabilidad) | Los 44 perfiles aparecen en las tres particiones. Falta una captura nueva que el modelo no haya visto | Alta |
| P-5 | Faltan 4 escenarios legítimos del jurado | SSH, SCP/SFTP, backup y actualizaciones no están en el dataset | Media |

3 ·  Cómo se va a abordar

Una acción por cada pendiente de la sección 2, con el mismo identificador. Todas caben en el laboratorio actual: ninguna exige equipo ni presupuesto nuevo. P-2 y P-4 se resuelven con la misma campaña.

|  | Qué se hará | ¿Lo resuelve del todo? | Cuándo |
| --- | --- | --- | --- |
| P-1 | Reentrenar incluyendo la transferencia de 200 Mbit/s como tráfico normal y repetir las 29 corridas de validación | Sí, si el error baja. Si no baja, queda declarado como límite del sistema | 10 oct |
| P-2 | Recolectar una jornada nueva que el modelo no vea nunca, y medir sobre ella | Sí. Es la única corrección real: no se arregla escribiendo | 24 oct |
| P-3 | Sesión de 2 h con 5–8 evaluadores usando el instrumento SUS ya preparado | Sí | 9 sep |
| P-4 | La misma jornada nueva de P-2 sirve para las dos cosas | Sí | 24 oct |
| P-5 | Una campaña F1 más: SSH, SCP/SFTP, backup y actualizaciones | Sí | 19 sep |

4 ·  En qué tiempo: cronograma comprometido

Propuesta del equipo del 2 de septiembre de 2026, pendiente del visto bueno de los asesores. La fecha que ordena todo es el 30 de septiembre: IJIES sube su APC de USD 300 a 400 el 1 de octubre y lo paga la universidad. Un envío el 28 de septiembre proyecta primera decisión hacia el 8 de noviembre.

Dos riesgos declarados. El envío deja 3 días de margen antes de que suba el APC. Y P-1 y P-2 se cierran después del envío, con el artículo ya en revisión: es deliberado, porque el artículo se escribe con el resultado ya bloqueado.

| Fecha |  | Qué se hace | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vie 4 sep 2026 | P-2 | Declarar la selección posterior en el documento de tesis (mitiga; la corrección real es el 24 de octubre) | Salazar | PLANIFICADA |
| mié 9 sep 2026 | P-3 | Sesión SUS de 2 h con 5–8 evaluadores | Salazar · Sauñe | PLANIFICADA |
| sáb 19 sep 2026 | P-5 | Campaña F1: SSH, SCP/SFTP, backup y actualizaciones | Sauñe | PLANIFICADA |
| mié 23 sep 2026 | +P-3 | Juicio experto con 3 evaluadores. Refuerza P-3, no lo cierra: lo cierra el SUS del 9 de septiembre | Salazar · asesores | PLANIFICADA |
| lun 28 sep 2026 | — | Envío del artículo a IJIES. Hito, no un pendiente: el artículo no espera a P-1 ni a P-2 | Salazar · Sauñe | PLANIFICADA |
| sáb 10 oct 2026 | P-1 | Recalibrar con tráfico pesado como normalidad y repetir las 29 corridas | Salazar | PLANIFICADA |
| sáb 24 oct 2026 | P-2 · P-4 | Jornada nueva en fecha distinta, sin reutilizar episodios. Cierra los dos | Salazar · Sauñe | PLANIFICADA |

El SUS va primero porque es el único cero absoluto que queda: cero en la ficha de auditoría, cero en el eje de pertinencia y D-18 en el registro. Cuesta dos horas y sube la ficha de 82,4 % a 88,2 %. El juicio experto va después a propósito: los expertos juzgan mejor con los resultados de los usuarios delante.

El artículo no espera a P-1 ni a P-2. La sección de resultados se escribe con lo que ya está bloqueado y no va a cambiar; si algo se retrasa, sale igual con la limitación declarada. Ningún pendiente condiciona la sustentación más allá del 24 de octubre.

5 ·  Amenazas a la validez (Threats to Validity)

La sesión advierte que esta sección es obligatoria en las revistas indexadas de Ingeniería de Software. Se declara aquí y se trasladará al artículo.

| Tipo de amenaza | Amenaza concreta en este trabajo | Cómo se mitiga o declara |
| --- | --- | --- |
| Validez interna | El modelo se eligió observando el conjunto de prueba: selección posterior, la misma familia de error que el HARKing | Declarada en la model card antes de cualquier métrica. La corrección exige evaluación nueva y reservada |
| Validez externa | Entorno artificial de laboratorio, un solo dataset y sin jornada de holdout externa: los 44 perfiles aparecen en las tres particiones | Se recolecta jornada nueva el 24 de octubre. Hasta entonces no se afirma generalización |
| Validez de conclusión | Los intervalos por ventana son descriptivos: las ventanas de un episodio comparten historia y no son observaciones independientes | Se reportan como descriptivos, no como prueba inferencial; la comparación entre modelos usa McNemar con corrección de Holm |
| Validez de constructo | «¿el FPR de laboratorio mide el FPR de operación?» — la medición dice que no: 4,71 % frente a 25,81 % (pase 1) y 22,97 % (pase 2) | Se reportan ambos por separado y se declara la brecha como el hallazgo principal |

6 ·  Conclusión

Se demostró con evidencia que el sistema detecta y bloquea en tiempo real sobre una red enrutada, con ROC-AUC de 0,974, detección del 88,8 % sobre ataques genuinos y bloqueo en una mediana de 8 segundos, sin ninguna caída de servicio registrada.

No se demostró que lo haga con una tasa de falsos positivos aceptable sobre tráfico legítimo pesado: en esa condición el sistema todavía no es apto para operación desatendida.

Delimitar esa frontera con medición —y no ocultarla— es el resultado de esta evaluación. Un hallazgo negativo verificado vale más que una conclusión favorable sin respaldo.

Cualquiera puede descargarlo y ejecutarlo. Repositorio público: github.com/marksato13/VF-Sistema-Open-Source-para-la-Deteccion-Temprana-de-Comportamientos-Anomalos-en-Redes-de-Datos — con el dataset, los 7 modelos, los scripts que generan cada cifra de este informe y el entorno con versiones exactas.

Evidencia en el repositorio

Informe detallado, con las 11 figuras y la trazabilidad de cada cifra — abrir en GitHub

Ablación por capas y comparación 14 vs. 28 variables — abrir en GitHub

Significancia estadística entre los siete modelos — abrir en GitHub

Validación del sistema desplegado (F6) — abrir en GitHub

Las 11 gráficas, generadas por script desde los datos reales — abrir en GitHub